Дума  Краишевского сельского  поселения

Еланского   муниципального   района  Волгоградской     области

## РЕШЕНИЕ

28 февраля  2017 г.                                                                                   №  86/34

О подготовке и проведении

мероприятий по безаварийному пропуску

весеннего паводка в 2017 году

на территории Краишевского сельского поселения

Дума Краишевского сельского поселения

РЕШИЛА:

- Создать комиссию по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории Краишевского сельского поселения (Состав прилагается).

- Утвердить перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году на территории Краишевского сельского поселения (Перечень прилагается).

Глава Краишевского

сельского поселения                                                           Е.Г.Лапина

Приложение № 1

к Решению Думы Краишевского

сельского поселения

от 28.02.2017г. № 86/34

СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории Краишевского сельского поселения

Лапина Е.Г. -  председатель эвакуационной комиссии  Краишевского сельского поселения

Еланского муниципального района, Глава Краишевского сельского поселения

Садовников А.Н. – заместитель председателя эвакуационной комиссии, директор ГКУ  ВО «2 отряд ПС»

(по согласованию)

Труженникова В.В. –  ведущий специалист администрации Краишевского сельского поселения

Члены комиссии:

- Кудряшов А.В.  -                                  участковый уполномоченный полиции МО МВД

РФ «Еланский» (по согласованию)

- Забазнов С.А.   -                                Зав. амбулаторией (по согласованию)

- Смелов В.В.   -                                  Глава КФХ    (по согласованию)

- Токтосунов А.О. -                             Глава КФХ (по согласованию)

- Шкитин И.В. -                                   Вет.врач (по согласованию)

- Сальников С.В.. -                              специалист 2 категории Администрации  Краишевского сельского

поселения

Приложение № 2

к Решению Думы Краишевского

сельского поселения

от 28.02.2017г. № 86/34

Перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2017 году

на территории Краишевского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключить договоры с КФХ и организациями, задействованными в пропуске вод весеннего паводка | до 20.03.2017 г. | Глава Краишевского с/п |
| 2 | Осуществлять контроль исполнения организациями, КФХ и отдельными гражданами решений Паводковой комиссии | на период весеннего паводка | Глава |
| 3 | Осуществлять общую координацию действий предприятий и организаций, задействованных в пропуске вод весеннего паводка | на период весеннего паводка | ТОСы (по согласованию) |
| 4 | Разработать план и осуществлять текущую корректировку рабочих графиков сброса паводковых вод в прудах Краишевского сельского поселения | на период весеннего паводка | Глава |
| 5 | Обеспечить непрерывную работу гидропостов по р.Краишевка и оперативно доводить информацию до Паводковой комиссии | на период весеннего паводка | Ответственные за гидропосты |
| 6 | Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи | на период весеннего паводка | Связист (по согласованию) |
| 7 | В соответствии с собственными планами осуществить подготовку и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с затоплением территории поселения паводковыми водами | на период весеннего паводка. | Глава |

| 8 | Подготовить насосные станции и др. вспомогательную технику для проведения аварийных работ в зонах подтопления | до 18.03.2017 г. | ГКУ ВО 2 отряд ПС (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Через памятки, обращения к гражданам оперативно оповещать о прохождении паводковых вод, предупреждать о случаях возможных ЧС, связанных с затоплением паводковыми водами территории поселения | на период весеннего паводка | Глава |